[ 公司 LOGO ]

# ERP OS 实施方案建议书

致：{{CUSTOMER_NAME}}

提交方：ERP OS 团队

日期：{{PROPOSAL_DATE}}

# 目录

# 1. 方案摘要

ERP OS 是一套面向马来西亚本土的 ERP 系统,围绕三条深度闭环（e-Invoice、采购、销售）和三个生产级 AI 功能（发票 OCR、e-Invoice 预校验、Dashboard 日报）打造。本建议书说明我们将如何在 {{TIMELINE}} 内为 {{CUSTOMER_NAME}} 完成实施,支持 {{NUM_USERS}} 个用户的日常使用。

# 2. 客户背景

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 客户名称 | {{CUSTOMER_NAME}} |
| 所属行业 | {{CUSTOMER_INDUSTRY}} |
| 公司规模 | {{CUSTOMER_SIZE}} |
| 仓库数量 | {{NUM_WAREHOUSES}} |
| 用户数量 | {{NUM_USERS}} |
| 主要联系人 | {{CONTACT_NAME}}（{{CONTACT_EMAIL}}） |

# 3. 我们对您挑战的理解

- 痛点 1：{{PAIN_POINT_1}} —— 手工录入发票占用大量人手,容易出错。

- 痛点 2：{{PAIN_POINT_2}} —— 多仓库存信息不通,经常缺货或重复采购。

- 痛点 3：{{PAIN_POINT_3}} —— LHDN e-Invoice 合规如果没有自动化,会成为长期的运营负担。

# 4. 解决方案

我们通过三条业务闭环加可选 AI 来解决这些问题：

| 闭环 | 覆盖范围 | AI 增强 |
| --- | --- | --- |
| e-Invoice | 提交、校验、UIN、72 小时反对期、Consolidated、Credit Note | 提交前 AI 预校验 |
| 采购 | 供应商、PO、收货、多币种结算 | OCR 发票录入 |
| 销售 | 客户、SO、出库、e-Invoice 生成、回款、退货 | 自动生成 e-Invoice 草稿 |

# 5. 实施计划

实施按 4 周里程碑交付：

| 周次 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 环境与主数据 | 环境部署完成、主数据导入、4 个角色配置完成 |
| 第 2 周 | 试点仓库上线 | 首个仓库上线,日常 PO、SO 业务跑通 |
| 第 3 周 | 全量上线 + e-Invoice | 所有仓库上线,e-Invoice 对接 LHDN 正式提交 |
| 第 4 周 | 培训与密切跟进 | 两场用户培训、上线后跟进、客户验收签字 |

# 6. 价格与商务

价格说明（金额单位 MYR,未含 SST）：

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 实施费（一次性） | {{IMPL_FEE}} |
| 年度订阅费（{{NUM_USERS}} 用户） | {{ANNUAL_FEE}} |
| 可选：私有化部署 | {{ONPREM_FEE}} |
| 可选：定制集成（{{INTEGRATION_NAME}}） | {{INTEGRATION_FEE}} |
| 第一年合计 | {{TOTAL_Y1}} |

# 7. SLA 与支持

- 标准支持响应：1 个工作日内

- 优先支持响应（Business 套餐）：4 个工作小时内

- 云端可用率 SLA：每月 99.5%,未达到退服务费抵扣

- LHDN 关键合规更新：5 个工作日内发版

- 每日加密备份,滚动保留 7 天

# 8. 团队介绍

团队由熟悉马来本地 ERP 业务的领域专家,加上有 AI 工程、安全、高可用经验的资深工程师组成。本项目为 {{CUSTOMER_NAME}} 指定的项目负责人是 {{PROJECT_LEAD}}。

# 9. 附录：参考案例

参考案例 1：{{REFERENCE_CASE_1}}

参考案例 2：{{REFERENCE_CASE_2}}

参考案例 3：{{REFERENCE_CASE_3}}